山东省计量科学研究院国家产业计量中心园区建设项目工程审计服务采购

竞争性磋商文件

项目编号：SDGP370000201902003849

采   购   人：山东省计量科学研究院

采购代理机构：山东三阳项目管理有限公司

日        期：二〇一九年七月

目     录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	6

前附表	6

一、总 则	9

二、磋商文件	9

三、磋商说明	10

四、报价文件的编制	11

五、报价文件的密封与递交	13

六、开标	15

七、评标	15

八、确定成交供应商	19

九、授予合同	20

第三章  合同格式	20

第四章  报价文件格式	25

附件一 投标函	30

附件二 法定代表人资格证明书	31

附件三 授权委托书	32

附件四 唱标一览表（格式）	33

附件五  供应商基本情况表	35

附件六、本项目组成人员一览表	36

附件七  供应商近三年来工程造价咨询主要业绩一览表	38

附件八：拟投入的主要办公设备表	39

附件九  近二年经审计合格的财务状况、审计报告	40

附件十   合理化建议及优惠条件、承诺	41

第五章  评审办法	44

1、评标方法	44

第一章 竞争性磋商公告

一、采购人：山东省计量科学研究院 地址：济南市千佛山东路28号(山东省计量科学研究院)

联系方式：0531-81695391(山东省计量科学研究院)

采购代理机构：山东三阳项目管理有限公司 地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2101号

联系方式：0531-86930358

二、采购项目名称：山东省计量科学研究院国家产业计量中心园区建设项目工程审计服务采购

采购项目编号（采购计划编号）：SDGP370000201902003849

采购项目分包情况： 标包; 货物服务名称; 投标人资格要求; 本包预算金额（最高限价，单位：万元）. A; 国家产业计量中心园区建设项目工程审计服务; 1、供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条的规定和本文件中规定的条件、符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定。2、在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格；3、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；4、具有建设部门颁发的工程造价咨询甲级资质，在人员、技术、资金等方面具有相应的能力，并具有类似项目经验；5、项目负责人须具有国家注册造价工程师证书同时具有高级工程师；6、根据财库（2016）125 号文的规定，各单位需通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）和“信用山东”（www. creditsd.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询信用记录，并打印网站查询结果的截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝其参与政府采购活动；7、本次磋商不接受联合体投标。; 130万元.

三、需求公示（见附件）

四、获取招标文件

1.时间：2019年7月25日8时30分至2019年7月31日16时30分（报名截止时间）（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2101号。

3.方式：根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本项目的供应商必须在“中国山东政府采购网”进行注册并报名；注册并报名成功后，请携带营业执照副本、资质证书、项目经理造价师证和职称证、信用截图、法人授权委托书及被授权身份证复印件加盖单位公章，到代理机构购买招标文件。供应商须完成以上事项方可视为报名成功。

4.售价：300元/包。招标文件售出不退。

五、递交投标文件时间及地点

1.时间：2019年8月5日9时0分至2019年8月5日9时30分（北京时间）

2.地点：济南高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼21层2101

六、报价时间及地点

1.时间：2019年8月5日9时30分（北京时间）

2.地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼21层2101(评标室)

七、联系方式

1.采购人：山东省计量科学研究院

地址：山东省济南市千佛山东路28号(山东省计量科学研究院)

联系人：张主任 (山东省计量科学研究院)

联系方式：0531-81695391 (山东省计量科学研究院)

2.代理机构：山东三阳项目管理有限公司

地址：山东省（自治区、直辖市）济南市（州）高新县（区、市）舜华路街道（路、乡、镇）2000号（村）舜泰广场6号楼21层

联系人：闫佳兰

联系方式：15066137512

八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等

详见磋商文件

九、采购项目需要落实的政府采购政策

1、鼓励节能环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的节能环保产品清单中的产品。

2、扶持中小供应商政策：评审时小型和微型供应商产品享受6%的价格折扣。

3、扶持监狱供应商政策：给予监狱供应商（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除。

4、促进中小供应商发展政策：残疾人福利性单位视同小型、微型供应商，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小供应商发展的政府采购政策。

发布人：山东三阳项目管理有限公司

发布时间：2019年7月24日

# 第二章 供应商须知

## 前附表

| 序 号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 采购人：山东省计量科学研究院 代理机构：山东三阳项目管理有限公司 项目名称：山东省计量科学研究院国家产业计量中心园区建设项目工程审计服务采购 项目编号：SDGP370000201902003849 项目概况：本项目的工程建设总投资39260万元。新增建筑面积61050平方米，地下建筑面积3950平方米。新增综合实验楼及裙楼、力学实验室、力学检测大厅、精密测试实验室等13座建筑单体。 建设地点：山东济南市综合保税区，港源六路以南，港兴元路以东，港源七路以北。 采购内容：山东省计量科学研究院国家产业计量中心园区建设项目图纸范围内的施工及安装工程（包括勘察设计、监理、施工、物探检测、室外管网、围墙、传达室、大门、绿化、道路、人防工程、幕墙、精装修、消防安装、通风安装、监控安装、空调安装、电梯安装等）全过程的工程造价咨询服务，具体包括初步设计概算的审核、工程量清单及招标控制价的审核、施工阶段全过程造价控制、审核与咨询、结算审核及备案。详见技术文件内容。 |
| 2 | 服务期限： 初步设计概算书的审核、工程量清单、招标控制价的审核时间为接甲方通知及相关材料后7日内。 跟踪审计：自收到甲方书面通知之日至工程竣工验收完毕之日（建设周期约为42个月）； 结算审计：审计竣工结算资料提交完毕后30日提交工程结算审核报告并于60日内完成结算备案手续。 质量标准：结算审核误差率不超过2%。 |
| 3 | 报价有效期为90天（日历日） |
| 4 | 资金来源：财政资金 |
| 5 | 控制价：130万元，报价超出控制价的按无效报价处理。 |
| 6 | 磋商文件答疑递交方式：发送电子邮件至sdsyzbb@163.com并电话通知磋商公告所列的联系人。 时间：报价截止5日前。 |
| 7 | 报价文件份数：正本一份，副本二份，word电子文档一份（光盘）。 报价文件须胶装。 |
| 8 | 报价文件递交：2019年8月5日09:00至9：30时 接收单位：山东三阳项目管理有限公司 接收地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2101室 |
| 9 | 报价截止时间：2019年8月5日上午9：30时，超出时间拒绝接收。 |
| 10 | 报价时间：2019年8月5日上午9：30分 报价地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2101室 |
| 11 | 付款方式：中标咨询费 （按形象进度支付） （1）合同签订后且咨询方需提供委托方财务要求的相关发票等资料后15日内，委托人向报价人支付预付款：中标咨询费× 20%； （2）工程基础完且咨询方需提供委托方财务要求的相关发票等资料后15日内，委托人向报价人支付中标咨询费进度款：中标咨询费× 20% ； （3）工程主体封顶且咨询方需提供委托方财务要求的相关发票等资料后15日内，委托人向报价人支付中标咨询费进度款：中标咨询费× 20% ； （4）工程竣工验收完成且咨询方需提供委托方财务要求的相关发票等资料后，咨询方出具正式工程结算审核报告，委托人向报价人支付中标咨询费进度款：中标咨询费× 20% （5）经上级有关部门决算审计后若审计结果符合质量标准则，则按中标咨询费减去已累计支付费一并支付剩余部分。若审计结果出现超出质量标准误差要求，则按本章第八款规定执行。若出现审计误差超出10%及以上重大质量标准误差，委托方保留相关追究违约责任及索赔的权力。 |
| 13 | 评审办法：综合评审法。 |
| 14 | 磋商保证金 诚信记录良好的供应商不再收取磋商保证金，对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，但存在一般失信行为的按照以下规定执行。 1、磋商保证金金额：人民币贰万肆仟元整（￥24000.00元） 2、缴纳方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，报价无效；磋商保证金必须在2019年8月5日09时30分前汇到山东三阳项目管理有限公司指定账户，按到账时间为准（电汇单上须注明项目名称）。在规定时间前未按要求磋商保证金的供应商，其响应文件将被拒绝接受。 收款单位：山东三阳项目管理有限公司日照分公司 银行账号：531906312510301 开户银行：招商银行济南分行会展中心支行 注：磋商保证金必须是从供应商开户银行基本账户转出，否则无效； |

## 一、总 则

### 1、磋商范围：

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及到的工程审计服务项目。

### 2、供应商资格

2.1具有独立承担民事责任的能力；
　　2.1.1 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　2.1.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
　　2.1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　2.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.1.5法律、行政法规规定的其他条件。

2.1.6其他详见前附表。

2.1.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同采购人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的采购人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则投标均无效。

3、投标费用

3.1供应商应承担其编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。所递交的所有投标有关资料均不予退还。采购人不给予任何补偿。

## 二、磋商文件

### 4、磋商文件的取得及处置

4.1供应商应从山东三阳项目管理有限公司购买磋商文件，磋商文件售后不退。从他处复制的磋商文件或无磋商文件的供应商的报价文件，均为无效。

4.2磋商文件应作保密处置，不得向他人泄露磋商文件的任何内容。供应商之间不得相互串通，提高或压低投标报价。若出现上述情况，采购人有权取消此次磋商活动。

4.3代理机构不接受可选择的投标方案和报价。任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

### 5、磋商文件的组成

本合同的磋商文件包括磋商公告、供应商须知、合同格式、报价文件格式、评审办法。

磋商文件包括下列内容:

第一章  磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  合同格式

第四章  报价文件格式

第五章  评审办法

### 6、磋商文件的解释

供应商在收到磋商文件后，若有问题需要澄清，应于前附表规定时间前以书面形式（包括书面文字、传真等）向代理机构提出，代理机构以书面形式答复所有获得磋商文件的供应商同时发送邮件至供应商指定电子邮箱。供应商应在24小时内按前附表规定的时间地点领取或书面电子邮件、传真回执，逾期不领取或不回执视为已收到该答复。

### 7、磋商文件的修改

7.1在报价截止时间5日前，代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可用补充文件的方式对磋商文件进行修改。

7.2补充通知将以书面方式（同时发送电子邮件）发给所有获得磋商文件的供应商，补充通知作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。为使供应商在编制报价文件时把补充通知内容考虑进去，代理机构可以酌情延长递交报价文件的截止日期。

## 三、磋商说明

### 8、说明

8.1、项目要求：

山东省计量科学研究院国家产业计量中心园区建设项目工程审计服务。

8.2、施工期间成交单位项目负责人的相关证件原件应由采购人留存; 服务期限内，原则上项目负责人不得更换，如出现人员调离等合理原因确需调整的，成交供应商须提前10日内向采购人提出书面申请，经采购人同意后进行调换。

8.3、本项目报价非一次性报价：包含完成本项目所需的人工费、办公费、差旅费、食宿费、设备费、管理费、保险费、利润、采购代理服务费、见证费、规费、税金等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。成交供应商不得再计取其他费用。

## 四、报价文件的编制

### 9、报价文件的语言

报价文件及供应商与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 10、报价文件的组成

10.1报价文件由投标函、资格资质证明文件、投标报价文件、技术文件及商务文件构成：

10.1.1投标函

- 投标函；

10.1.2资格资质证明材料

1） 合格的营业执照副本复印件（加盖公章）；

2） 法定代表人授权书及身份证、法定代表人资格证明书、如法定代表人参加投标，提供法定代表人证明材料复印件或身份证复印件（加盖公章）；

3) 资质证书副本复印件（加盖公章）；

4）项目组成人员职称证书和执业资格证书、注册造价师证等复印件（提供项目部人员的加盖公章）；

5）近二年财务状况，应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等材料的复印件；（加盖公章）；

6）无重大违法及不良记录声明；

7）投标保证金缴纳凭证（如有）

8）三个信用网站（“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn））信用查询截图

9）小型、微型供应商价格需扣除的，须提供：

9.1《中小供应商声明函》、《从业人员声明函》

10）如供应商为监狱供应商，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱供应商的证明文件复印件；

11）如供应商符合财库【2017】141号文要求，需提供《残疾人福利性单位声明函》。

12）供应商认为需要提交的其他文件，文件表格可依据需要自行设计；
注： 供应商对提供的以上资料的真实性负责，磋商过程中磋商小组成员若发现有不实之处，其报价文件按废标处理。所有资格证明文件应为有效证件，供应商对证件的真伪、有效性负法律责任；报价文件正本中资格证明文件复印件加盖供应商公章。

10.1.3投标报价文件

- 唱标一览表。（本项目非一次性报价，报价以最终一次为准，每次报价均不得超出预算金额，否则按无效投标处理）

10.1.4技术文件（格式自拟）

- 工程审计服务方案；

A 拟派项目专业工程审计人员配置齐全、分工明确。

B审计服务方案思路清晰、有针对性、有创新、全面系统,切实可行。

C审计服务方案中对工程特点、重点、难点的质量、进度控制措施。

D审计服务方案中质量控制措施和手段合理。

E审计实施过程中突发事件的处理机制与预案、与采购人之间的协调机制。

F 供应商认为其需要补充的内容。

（2）报价文件的内容必须属实。任何夸张和不实的行为都会被认为是对磋商文件的不响应，视为无效投标。

（3）供应商应使用磋商文件提供的格式，但表格可以按同样格式扩展，没有格式的供应商自拟格式。投标保证金的方式按本须知有关条款的规定。

（4）供应商应认真审阅磋商文件中所有的投标须知、合同条款和规定格式。如果供应商编制的报价文件实质上不响应磋商文件要求，其报价文件将被拒绝。

10.1.5商务文件

（1）供应商基本情况表；

（2）拟投入的主要办公设备表；

（3）合理化建议及优惠条件、承诺；

（4）供应商认为有必要提供的其他资料。

### 11、报价有效期

11.1报价文件在本须知规定的投标截止日期之后的前附表所列的日历日内有效。

12.2在原定报价有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向供应商提出延长报价有效期的要求。供应商须以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不被扣留投标保证金。同意延长报价有效期的供应商不允许修改其报价文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知的规定仍然适用。

### 12、投标保证金

12.1投标保证金是报价文件的一个组成部分，投标保证金为：详见前附表。

12.2投标保证金支付方式详见前附表。

12.3未按前述各款要求提交投标保证金的投标报价被视为无效投标。

12.4对于未能按要求提交投标保证金的投标，采购人将视之为不响应磋商文件而予以拒绝。

12.5未成交的供应商的投标保证金在确定成交单位后5日内退还，成交单位的投标保证金在签订合同之日起5日内退还。

### 13、没收保证金情形

如供应商有下列情况，投标保证金不予退还:

13.1供应商开标后评审过程中放弃投标；

13.2供应商在报价有效期内撤回其报价文件；

13.3成交供应商未能在规定期限内签署合同协议。

## 五、报价文件的密封与递交

### 14、报价文件的份数和签署

14.1供应商必须将报价文件（一份正本、二份副本）中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“报价文件目录”。（未胶装的报价文件不予接受）。

14.2供应商应准备三份报价文件，一份正本和二份副本以及单独密封的唱标一览表三份。在每一份报价文件上要注明“正本”或“副本”字样。供应商应保证报价文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的唱标一览表与报价文件正本有差异，以唱标一览表为准；三份唱标一览表不一致的，按无效报价处理。

14.3报价文件正本与副本均应采用A4幅面的纸张打印，并加盖单位公章。

14.4全套报价文件应无涂改和行间插字，如果必须修改，修改处应由法定代表人（或授权代表）签字或加盖公章。

### 15、报价文件的密封与标志

15.1供应商应将报价文件的正本、副本分别密封，并在包封密封处加盖供应商公章。不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章。若不按规定加盖公章其投标将被视为无效投标。

15.2包封上应写明项目名称、项目编号、正本或副本、供应商名称和地址（加盖公章），每一密封件在封口处加盖单位公章并注明“于2019年  月  日  时之前不准启封”字样。

15.3为方便公开唱标，请供应商将三份“唱标一览表”单独密封，并注明唱标一览表，项目名称、项目编号、供应商名称（加盖公章），与报价文件同时提交；

15.4如果包封没有按上述规定密封并加写标志，采购人将不承担报价文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的报价文件将予以拒绝，并退还给供应商。

### 16、投标截止期

16.1供应商应按前附表项规定的日期和时间之前将报价文件递交至前附表项所述的单位和地址。

16.2采购代理单位可以以补充通知的方式，酌情延长递交报价文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

16.3采购代理单位在报价截止时间后不再接收报价文件。

### 17、报价文件的修改与撤回

17.1供应商可以在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，以书面形式向采购代理单位递交修改或撤回其报价文件的通知。在投标截止日期以后，不能更改报价文件。

17.2供应商的修改或撤回通知，应按本须知第15条的规定编制、密封、标志和递交（在包封上标明“修改”或“撤回”字样）。

17.3在报价截止时间与磋商文件中规定的报价有效期终止日之间的这段时间内，供应商不能撤回报价文件，否则其投标保证金将不予退还。

## 六、开标

### 18、开标

18.1采购代理单位将于前附表规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的供应商代表应签名报到，以证明其出席开标会议。供应商法定代表人或授权代表必须出席开标会议。

18.2开标会议，由代理机构组织并主持。对报价文件进行检查，确定它们是否完整，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。按规定提交合格撤回通知的报价文件不予开封。

18.3供应商必须持法人代表证明材料及法人身份证或授权委托书及受委托人身份证等原件参加开标会议，否则视为自动放弃投标：

18.4报价文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

18.4.1逾期送达或者未送达到指定地点的；

18.4.2未按磋商文件要求密封的。

18.5供应商法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动弃权。

18.6采购代理单位当众宣读有效投标的供应商名称、报价以及采购代理单位认为适当的其他内容。

## 七、评标

19、评标程序

19.1组建磋商小组：采购人将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由采购人及有关方面的专家3人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，磋商小组负责对报价文件进行审查、澄清、评审，推荐成交单位。

19.2选举磋商小组主任，由磋商小组主任分工组织评标。

19.3评标准备工作。

19.4对供应商进行资格后审、符合性鉴定，审查合格者方可进入下一步评审。

19.5技术部分评审。

19.6商务部分评审。

19.7整理评审结果，编制评标报告并由磋商小组全体成员签字确认后，向采购人递交评标报告。

19.8评标结束。

20、评标原则和评审办法

20.1评标原则

“公平、公正、择优、效益”为本次评标的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标过程中恪守以下原则：

（1）客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件的要求，对供应商的报价文件进行认真评审；磋商小组对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依据报价文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：磋商小组将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

（3）独立性原则：评标工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

（4）保密性原则：代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

（5）综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交候选人或成交供应商。

20.2评审办法

磋商小组按照第五章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对报价文件进行评审。第五章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

20.2.1初步评审（资格后审及符合性鉴定）

（1）磋商小组首先审查供应商报价文件中的资格条件是否满足磋商文件要求，开标时提供的资格证明文件是否齐全有效。然后审查报价文件是否齐全，内容是否完整，文件签署是否正确，对磋商文件要求是否做出实质性的响应。符合性审查通过的供应商为成交供应商，进入下一阶段评审。

（2）报价文件出现下列情况之一的，由磋商小组初审后按废标处理：

1）未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

2）在规定的截止时间之后递交的；

3）未按规定交纳保证金的；

4）不具备采购文件中规定的资格要求的；

5）供应商递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一磋商项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按磋商文件规定提交成交投标方案的除外；

6）报价文件未按磋商文件要求胶装的；

7）未全部响应采购文件规定的实质性要求的；

8）磋商小组认定的其他废标情形。

（3）投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

1）报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

20.2.2综合评审

（1）为有助于对报价文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其报价文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成报价文件的组成部分。

（2）磋商小组根据评审办法对资格后审合格的供应商进行综合评审，按得分由高到低向采购人推荐经评审后的成交单位成交。

（3）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工作质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

20.3供应商瑕疵滞后的处理

20.3.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则代理机构均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该报价予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消该供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

20.3.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经磋商小组、代理机构再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该供应商的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，磋商小组、代理机构有权要求该存在瑕疵的供应商提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，磋商小组、代理机构有权并且应当决定取消供应商的此前评议结果或采取类似效果的措施。

20.4. 特殊情况下的处理方法

在采购活动中，有下列情形之一的，采购人、代理机构应当予以废标或者终止采购活动：

1）在报价截止时间结束后参加报价的供应商达不到法定家数，符合磋商文件规定条件的供应商达不到法定家数或者对磋商文件作实质性响应的供应商达不到法定家数的。

2）出现影响采购公正的违法违规行为的；

3）供应商的报价均超过采购预算的；
     4）因重大变故，采购任务取消的；

21、评标纪律

21.1评标是磋商工作的重要环节，评标工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

21.2所有磋商小组成员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

21.3.为保证评标的公正性，在评标过程中，磋商小组成员不得与任何供应商或与评标结果有利害关系的人员进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况对外扩散。

21.4评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，采购人代表随后发表意见。

21.5磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评标意见承担个人责任。

21.6在评标期间，供应商不得向磋商小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的任何活动。供应商有企图影响评标结果的任何活动，可能导致评标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

采购人回避制度

采购人员及相关人员与采购人有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与采购人存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任采购人的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是采购人的控股股东或者实际控制人；

（四）与采购人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与采购人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标单位认为采购人员及相关人员与其他投标单位有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 22、废标条件

22.1 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

22.1.1不同供应商的报价文件内容存在非正常一致的；

22.1.2 不同供应商的报价文件错漏之处一致的；

22.1.3 不同供应商的报价文件由同一单位或者同一个人编制的；

22.1.4 不同供应商的报价文件载明的项目组成人员出现同一人的；

22.1.5 不同供应商的报价文件相互混装的；

22.1.6 不同供应商的报价文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

22.1.7 不同供应商委托同一人投标的；

22.1.8 不同供应商使用同一个人或者供应商资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

22.1.9 不同供应商聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但磋商工程本身要求采用专有技术的除外；

22.1.10 磋商小组认定的其他串通投标情形；

22.2 《中华人民共和国政府采购法》规定的废标情形；

## 八、确定成交供应商

23、磋商小组根据评审情况编制磋商报告，

本项目由磋商小组采用综合评分法对合格的供应商的报价文件进行综合评分。综合评分法，是指报价文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本项目根据采购人的授权直接确定成交供应商或推荐成交供应商候选人。（评分细则附后）

## 九、授予合同

### 24、成交通知书

24.1确定出成交供应商后，在报价有效期截止前进行公示，公示期满无问题后采购人向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后采购人和成交供应商签订合同。

24.2成交通知书为合同的组成部分。

### 25、合同协议书的签署

成交单位由法定代表人或授权代表前往与采购人代表签订合同。

26、代理服务费、律师见证费

成交公示发出后三日内由成交供应商向代理机构缴纳成交服务费。

成交供应商须按照成交金额的0.1%向律师事务所交纳见证费。

# 第三章  合同格式

政府采购合同

项目名称:

合同编号:

采购编号:

甲    方:

乙    方:

（甲方）所需            (项目名称)经                      以           （项目编号）竞争性磋商文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定           （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律以及本项目竞争性磋商文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目竞争性磋商文件

（二）成交供应商响应文件

（三）合同格式、合同条款

（四）成交供应商在评审过程中做出的最后报价及有关澄清、说明或者补正文件

（五）成交通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务内容

本合同所提供的服务内容详见合同服务清单（附件一）、合同主要条款。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币￥           元，大写：           。（分项价格详见合同服务清单）。

乙方开户单位：

开户银行：                 帐号：

五、付款途径

□甲方支付

六、付款方式

（1）合同签订后且咨询方需提供委托方财务要求的相关发票等资料后15日内，委托人向报价人支付预付款：中标咨询费× 20%；

（2）工程基础完且咨询方需提供委托方财务要求的相关发票等资料后15日内，委托人向报价人支付中标咨询费进度款：中标咨询费× 20%  ；

（3）工程主体封顶且咨询方需提供委托方财务要求的相关发票等资料后15日内，委托人向报价人支付中标咨询费进度款：中标咨询费× 20% ；

（4）工程竣工验收完成且咨询方需提供委托方财务要求的相关发票等资料后，咨询方出具正式工程结算审核报告，委托人向报价人支付中标咨询费进度款：中标咨询费× 20%

（5）经上级有关部门决算审计后若审计结果符合质量标准则，则按中标咨询费减去已累计支付费一并支付剩余部分。若审计结果出现超出质量标准误差要求，则按本章第八款规定执行。若出现审计误差超出10%及以上重大质量标准误差，委托方保留相关追究违约责任及索赔的权力。

七、交付日期和地点

1、交付日期：合同生效之日起           日。

2、交付地点：

八、履约验收

本合同为甲方进行履约验收的主要依据。甲方应专门成立履约验收小组,于乙方交付项目时组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照招标文件和采购合同进行，保证采购项目与招标文件和采购合同内容的一致。

九、履约保证金

无

十、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章，乙方提交履约保证金后，经       审核后生效。

十一、合同保存

本合同一式五份，甲方一份，乙方一份， 山东三阳项目管理有限公司 二份 ，山东省财政厅一份。

甲    方：                            乙    方：

单位名称(公章)：             单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：（签字）    法定代表人或授权代理人：（签字）

电    话：                电    话：

签订日期：                  签订日期：

# 第四章  工程概况及咨询服务标准

- 工程说明

项目名称：山东省计量科学研究院国家产业计量中心园区建设项目工程审计服务。

建设单位：山东省计量科学研究院

建设地点：山东济南市综合保税区，港源六路以南，港兴元路以东，港源七路以北。

项目概况：本招标项目的工程建设总投资39260万元。新增建筑面积61050平方米，地下建筑面积3950平方米。新增综合实验楼及裙楼、力学实验室、力学检测大厅、精密测试实验室等13座建筑单体。

- 服务期限:

初步设计概算书的审核、工程量清单、招标控制价的审核时间为接甲方通知及相关材料后7日内。

跟踪审计：自收到甲方书面通知之日至工程竣工验收完毕之日；

结算审计：审计竣工结算资料提交完毕后30日提交工程结算审核报告并于60日内完成结算备案手续。

质量标准：结算审核误差率不超过2%。

- 服务范围及要求

1、服务范围：山东省计量科学研究院国家产业计量中心园区建设项目图纸范围内的施工及安装工程（包括勘察设计、监理、施工、物探检测、室外管网、围墙、传达室、大门、绿化、道路、人防工程、幕墙、精装修、消防安装、通风安装、监控安装、空调安装、电梯安装等）全过程的工程造价咨询服务，具体包括初步设计概算的审核、工程量清单及招标控制价的审核、施工阶段全过程造价控制、审核与咨询、结算审核及备案。

2、服务要求:

2.1.1在建设项目开工前阶段，主要服务包括：

（1）收集建设项目的审批文件。包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告、概算批复、建设用地批准、建设规划及施工许可、环保及消防批准、项目设计及设计图审核等文件是否齐全、完整。熟悉现行有关文件，并协助招标人完善办理相关手续所需的材料。

（2）对设计单位提供的概算书进行审核并提出相应修改意见。

（3）对项目工程量清单及控制价进行审核并提出相应修改意见。

（4）参与招标人开工前及工程各阶段的招标工作，提出合理建议。

（5）落实开工前及工程各阶段与各建设项目相关单位签订的合同条款是否合规、公允，与招标文件和投标承诺是否一致，并提出建议。

2.1.2在建设项目施工阶段，主要内容包括：

（1）检查合同履行情况。检查与建设项目有关的单位是否认真履行合同条款，有无违法分包、转包工程。如有变更、增补、转让或终止情况，应检查其真实性、合法性。

（2）审核承包人编制的施工预算，确定工程预算造价，检查项目预算执行情况。检查有无超出预算范围开支和不按预算规定购置设备、材料，挤占或者虚列工程造价等问题。

（3）检查内控制度建立、执行情况。检查招标人是否建立健全并执行了各项内控制度。如工程签证；设备材料采购、价格控制。应督促、指导建立完善的管理制度。

（4）检查工程设计变更、隐蔽工程、施工现场签证手续是否合理、合规、及时、完整、真实，并对由此产生的相关手续及费用，进行现场确认，经招标人同意后，进入结算；

（5）根据工程进度计划，掌握施工进度，编制总体资金使用计划，并根据工程实际进展情况及时调控；审核施工单位报送的完成工作量报表，并提供阶段性付款审核意见，经招标人同意后作为支付进度款的依据。

（6）对清单项目、材料、设备定价进行市场考察和审核确认，参与设备和材料的入库验收，加强设备、材料价格控制，按月、按进度报送已完成工程进度的资金使用情况，尤其要对承包人自行采购的设备、材料的价格进行检查，防止从中加价。

（7）会同招标人工地代表、监理人员和施工单位相关人员对施工中采用的新设备、新材料、新工艺、新技术进行确认，并对由以上原因所引起的费用增加，提出合理化建议，经招标人同意后监督其利用情况。

（8）审核施工单位送审的工程竣工结算，出具工程结算审查报告，接受评审或复审。

（9）提供工程造价控制有关的咨询服务。组织或参与工程造价控制的会议。

（10）了解适用的国家、省、市优惠政策及各级政府给予该项目的优惠政策，落实贯彻执行情况。

（11）根据工程情况，落实各参建单位专业人员到位情况，确定工程造价控制目标，制定详细的控制实施细则。

（12）核定分阶段完工的工程结算。

（13）审核工程变更、现场签证等发生的费用，调整造价控制目标，及时向招标人提供造价控制分析报告。

（14）提出或审核工程索赔，为招标人提供合理、可行的实施方案。

（15）参与招标人本施工阶段的招标（谈判、询价）工作，提出合理建议。

（16）招标人要求的在其职责范围内与工程造价控制有关的其他工作。

（17）该工程各项重要节点(如设计变更、隐蔽工程、现场签证、项目定价、招标、合同签订、付款、工程结算等)时要严格把关，积极提出合理化建议；

（18）乙方应认真履行职责，遵纪守法、廉洁自律，切实履行全过程的跟踪审计及结算审计工作，自觉的接受各方面的监督；

（19）乙方在跟踪审计及结算审计服务过程中，要与项目各方进行良好的沟通,为建设项目的顺利实施提供最佳的服务。

（20）初步设计概算书的审核、工程量清单、招标控制价的审核时间为接甲方通知及相关材料后7日内。

（21）现场须有土建、安装、装饰等专业造价工程师，常驻现场不少于1人每月驻现场时间不少于26天,如不按本规定执行,咨询方应按1000元/人·天向委托方支付违约金，该违约金直接从中间付款中扣除。项目负责人和各专业的主要造价工程师未经委托方同意不得更换。否则甲方有权解除咨询合同，且由此造成的所有损失由乙方支付。

（22）乙方不得将审计业务部分或全部转包给第三方。

（23）乙方需全面配合委托方及上级部门的审查（出具详细的计算底稿、提供工程结算的文本及电子版等），上级部门审查完毕后方可出具工程结算审核报告。

（24）乙方需对各单位工程分别提交审计报告，并提交工程建设管理建议书。

（25）乙方不得接受施工方的各种宴请与馈赠，并不能在施工方食堂就餐。

3、咨询费结算方式及支付时间

中标咨询费 （按形象进度支付）

（1）合同签订后且咨询方需提供委托方财务要求的相关发票等资料后15日内，委托人向报价人支付预付款：中标咨询费× 20%；

（2）工程基础完且咨询方需提供委托方财务要求的相关发票等资料后15日内，委托人向报价人支付中标咨询费进度款：中标咨询费× 20%  ；

（3）工程主体封顶且咨询方需提供委托方财务要求的相关发票等资料后15日内，委托人向报价人支付中标咨询费进度款：中标咨询费× 20% ；

（4）工程竣工验收完成且咨询方需提供委托方财务要求的相关发票等资料后，咨询方出具正式工程结算审核报告，委托人向报价人支付中标咨询费进度款：中标咨询费× 20%

（5）经上级有关部门决算审计后若审计结果符合质量标准则，则按中标咨询费减去已累计支付费一并支付剩余部分。若审计结果出现超出质量标准误差要求，则按本章第八款规定执行。若出现审计误差超出10%及以上重大质量标准误差，委托方保留相关追究违约责任及索赔的权力。

4、质量控制目标: 乙方应执行现行标准定额和计价规范，结合实际工程情况，充分考虑市场因素，配备充足、经验丰富的造价人员,按甲方及相关主管部门的要求，完成全过程造价咨询等服务,出具审计报告，并对审计报告的真实性、合法性、准确性负责。受托人的审计责任不能替代、减轻或免除委托人和项目单位的责任。

5、处罚事项:

5.1结算审核误差率不超过2%。误差超过2%时，扣除咨询单位中标咨询费的10%；误差超过5%时，扣除咨询单位中标咨询费的20%。

5.2乙方不按本合同约定组建符合甲方要求的跟踪审计小组，因此影响工程建设的，应赔偿甲方损失（包括工程施工方的索赔）。不能组建符合要求的跟踪审计小组超过2周，甲方可以解除本合同，同时乙方须支付合同价20％的违约金。

5.3乙方指派的人员如不具备相应资质，应及时更换，同时乙方须向甲方支付合同价5％的违约金。

5.4乙方现场常驻人员必须为投标文件项目管理机构人员配备表中所述人员，项目负责人及项目部人员不得兼其它工程，也不允许更换人员，如需更换需征得甲方同意，乙方现场常驻人员由甲方进行考勤，每人每缺勤一天，罚款500元，累计缺勤15人次的，甲方有权解除合同，并追究相关违约责任。

5.5 乙方不及时提交跟踪审计方案、报告（包括月结算审核报告）意见的（因甲方、监理单位、承包商原因所致除外），甲方有权责令其在规定的时间内提交，逾期仍未提交的，乙方每次按合同价的5％向甲方支付违约金。

5.6 乙方工作人员和工程承包商窜通，损害甲方利益的，一经发现，甲方可以解除本合同，并扣除应付造价咨询费，同时乙方须支付合同价20％的违约金，并同时承担连带赔偿责任。

5.7乙方擅自将本合同的全部或部分事务转由第三人承担，甲方可解除本合同，同时乙方应向甲方支付合同价的50％违约金，发生损失的应赔偿损失。

5.8 因乙方违背工程施工合同的工程造价条款等，出具的审计结果不真实、不准确，乙方应承担由此造成的甲方相应损失赔偿责任，同时乙方每次按合同价的10％向甲方支付违约金。

5.9隐蔽工程和工程变更工作量未按甲方要求履行审计职责以及记录不完整的情况每发现一次扣一千元。

5.10乙方其他违约行为，应立即补救更正，因此给甲方造成损失的，应赔偿损失。

# 第五章  报价文件格式

## 附件一 投标函

（一）投标函

致：山东三阳项目管理有限公司

1．我们收到并研究了贵方的磋商文件，愿意按磋商文件规定的工作内容承担
　　　　　　　任务，严格执行承诺的咨询义务。

2．如果我方的报价文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方报价文件中的服务承诺，保质、保量提供服务。

3．我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

4、我方同意按磋商文件规定交纳投标保证金、成交服务费、见证费，遵守贵机构有关磋商的各项规定。

5．如果我们成交，我们保证按磋商文件和承诺报价书的要求签订委托合同，成立造价咨询服务小组，按报价文件的承诺安排专业人员实施服务。

6．我们同意从投标截止之日起90天内信守本报价文件，在此期限期满之前的任何时间，本报价文件一直对我们具有约束力。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年    月    日

## 附件二 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：         性别：      年龄：       职务：

系                      的法定代表人。为实施      项目的投标，签署上述

项目的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（附法定代表人身份证明复印件）

供应商：（盖章）

日期：     年    月    日

## 附件三 授权委托书

山东三阳项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我          （姓名）系              （供应商名称）法定代表人                 授权我公司                 （姓名、职务或职称）为我单位本次报价授权代理人，全权处理此次                    （项目编号：                ）磋商活动的一切事宜。我均予以承认。

授权表无转委托权。特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

授权代理人签字：

年    月    日

## 附件四 唱标一览表（格式）

开 标 一 览 表

（须单独密封一式三份，用于唱标）

项目编号：

供应商名称（公章）：                 法定代表人或授权代理人签字：

| 供应商： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价： （大写） （小写） |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 职称 |  | 注册证 |  |
| 本供应商完全认同磋商文件的各项条款要求。 |  |  |  |  |  |
| 供应商现场确认（签字）： |  |  |  |  |  |

注：本表须另外提供3份密封，公开报价使用。

年   月   日

报价明细表（格式自拟）

## 附件五  供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商资质等级 |  |  |  | 其中 | 注册造价工程师 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 专职从事工程造价专业工作人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营业绩 | 近三年（2016年1月1日至今）承担的工程审计业绩： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 近三年（2016年1月1日至今）单位获奖情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件六、本项目组成人员一览表

项目组成人员情况表

| 姓名 | 职务 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 证书号 | 级别 | 专业 |

备注：附项目组成人员相关证书及近一年的社保证明复印件

项目负责人及主要成员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |
| 在承接咨询项目和已完工程咨询项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  | 项目名称 | 项目总造价 | 项目内容 | 在建或 已完 | 委托联系人电话 |

备注：附相关业绩证明材料复印件及近一年的社保证明复印件

## 附件七  供应商近三年来工程造价咨询主要业绩一览表

| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 项目总造价 | 项目内容 | 委托合同日期 | 项目负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附相关业绩证明材料复印件

## 附件八：拟投入的主要办公设备表

| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 性能状况 | 到达时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件九  近两年经审计合格的财务状况、审计报告

## 附件十   合理化建议及优惠条件、承诺

（格式自拟）

附件十一：

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录；

特此声明。

若磋商采购单位在本项目采购过程中，发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标供应商名称（公章）：

法人代表或其授权人（签字）：

日    期：

解释：《中华人民共和国政府采购法实施条例》条例第十九条　政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

附件十二  密封格式

| 报价文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 报价文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

唱标一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）：

封口格式：

…………………于2019年 月 日 时之前不准启封（公章）………………………

# 第五章  评审办法

## 1、评标方法

- 综合评分

1、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

2、磋商小组成员综合评定各供应商提交的报价文件，由磋商小组综合各成员意见，确定最终成交供应商。

1、初步评审，确定合格的供应商。

2、综合评价量化打分，确定成交供应商。

磋商小组各成员独立地对每个合格供应商的报价文件进行评价、打分，然后汇总每个合格供应商的总得分，根据具体要求按照由高到低的顺序排名。采购方不承诺低价成交，为防止恶性竞争，磋商小组有权判定明显低于成本的投标是无效投标。磋商小组采用“综合实力最强，能够最大限度满足采购人需求，并且投标报价合理”的方法依次对各合格投标方进行评审，按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，以确定成交成交供应商。

2、评审标准

| 评审因素 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 10 | 满足磋商文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其报价分值为30分。其他报价分值统一按照下列公式计算： 报价分值＝评标基准价/投标报价×10%×100。 |
| 报价合理性 | 10 | 根据本项目工作内容，报价是否合理，是否切合实际，能否保质保量完成本项目工作内容，评委根据情况酌情得0-10分。 |
| 审计服务方案 | 50分 | - 1、全过程跟踪审计及结算审计服务工作的指导思想和全过程跟踪审计及结算审计服务工作的目标；得0-7分。 - 2、针对招标范围内工作的工作方案；得0-7分。 - 3、造价控制任务及方法专题说明；得0-7分。 - 4、进度拨款控制任务及方法专题说明；得0-7分。 - 5、全过程跟踪审计及结算审计服务质量控制措施及保证承诺专题说明；得0-7分。 - 6、合同管理的任务及方法专题说明；得0-5分。 - 7、组织协调的工作任务及方法专题说明。得0-5分。 - 8、档案资料管理：拥有完善的档案管理制度和体系，档案资料归档及时、完备，档案资料的存储场所符合国家档案管理的有关规定。根据响应文件情况酌情打分，0-5分； |
| 项目组 成员 | 18分 | 1.承诺派出的项目负责人：具有注册造价工程师证书并具有2015年至今作为项目经理或项目负责人承担过类似跟踪审计业绩得2分。 注：需提供项目负责人养老保险交纳原始证明或社保部门的缴费证明、业绩合同原件，否则不作为得分依据。 2. 除项目负责人外每配备1名注册造价工程师加2分，每配备1名高级造价员加1分，最多加10分。（需出示人员养老保险交纳原始证明或社保部门的缴费证明、注册造价师注册证书、高级造价员证书证书原件，否则不予计分） 3.专业配置齐全、人员经验丰富、组织机构合理得0-6分 |
| 业绩 | 6分 | - 企业近三年类似业绩：具有类似造价咨询业绩的，每个加2分，最多加6分。 - （注：企业业绩和项目负责人业绩不重复计算得分。需出示合同原件，时间以合同签订的时间为准，否则不予计分） |
| 荣誉 | 6分 | - 投标人同时具有有效的ISO9001质量管理体系认证，具有有效ISO14001环境管理体系认证，具有有效ISO18001职业健康管理体系认证；本项最多得3分。 - 投标人2016年以来连续获得省级及以上“守合同、重信用”单位的，得3分，以颁发证书日期为准。 - 注：需提供合同等证件带原件，否则该项不得分 |
| 备注： 1.以上所要求的证书证件、业绩证明、合同必须出示原件，以上原件与投保文件中的复印件必须一致，否则不作为加分依据。 2.磋商文件中有关涉及业绩、人员证书、合同等证件带原件，否则该项不得分，并将上述相关资料加盖公章的复印件附入报价文件中。 |  |  |

3、本项目评审执行的政府采购政策

1 供应商所报产品列入财政部、国家发展改革委制定的最新一期《节能产品政府采购清单》和财政部、环境保护部制定的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的，属于节能产品清单中强制的采购节能产品的，在资格条件中明确，则不需要进行加分。属于节能产品目录中不需要强制采用节能产品的，则需要进行加分。若属于《节能产品政府采购清单》内非政府强制采购节能产品的，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

2 供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于政府采购清单内产品的证明资料。未提供节能、环境标志产品明细表及属于政府采购清单内产品的证明资料的不给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。采用综合评分法评标的项目，应当增加节能、环保评审因素，在满足基本技术条件的前提下，对技术和价格项目按下列规则给予一定幅度的加分

在价格评标项中，可以对节能、环保产品分别给予价格评标总分值的5%幅度的加分；（加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）；

在技术评标项中，可以对节能、环保产品分别给予技术评标总分值的5%幅度的加分。（加分=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。本项计分以供应商提供的“节能、环境标志产品投标清单”及最新发布的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”（复印件加盖供应商公章）为准，否则不给予价格、技术评审加分。

3 中小企业优惠办法

小微企业价格扣除办法说明：本采购文件中所称小微企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

1) 符合中小企业划分标准；

2) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企的货物。本采购文件中所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型及以上企业制造的货物的，视同为中型及以上企业。

(1) 若供应商为小微企业，按照财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）及工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）的规定，给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；

(2) 具体价格扣除公式为：小微产品评标价格=投标价-投标价×扣除比例

(3) 如投标人为小微企业，开标时，须提供企业所在地的县级以上主管部门出具的证明文件和《中小企业声明函》、《从业人员声明函》原件及上一年度资产负债表、损益表复印件；否则将不给予价格扣除的政策优惠。

(4)按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。

(5) 如投标人符合财库【2017】141号文要求，需提供《残疾人福利性单位声明函》，该企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。

(6) 如发现投标人不如实提供的上述证明材料的，如中标将取消中标资格；同时招标人及招标代理机构有权向行政监督部门申请将其列入不诚信供应商名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。